GEOTREK – GT Signalement SURICATE

---- Pierrick Navizet

Bonjour,
Suite à notre réunion téléphonique de ce vendredi 10 mars, je vous fais parvenir en guise de synthèse et de suites à donner mes notes.
Il y a des préconisations pour le CCTP Geotrek (signalement), des questions posées à trancher, ainsi que la mise à jour du tableau de synthèse avec un nouvelle colonne sur ce que devrait être le volet "signalement" de Geotrek.
Evolution de Geotrek sur le volet signalement (pour le CCTP)
Geotrek Admin :
- Ajouter des champs (Ajouter un fichier joint, Qualifier l'ampleur du probléme)
- Améliorer l'export PDF de rapport de signalement.
- Créer une tableau de correspondance dans Geotrek Admin site pour configurer les correspondances de champs Geotrek / Suricate
- Générer une API pour envoyer un flux conforme aux spécifications du web service de Suricate
Faut-il créer une API en écriture dans Geotrek pour récupérer les informations arrivants de Suricate (suivi des traitements des signalements, etc.) ?
> Bien mesurer l'intérêt pour les utilisateurs de Geotrek
> Attention au cout qui va augmenter.
Geotrek Rando :
Améliorer l'interface de signalement pour les utilisateurs
Ajouter des champs dans le formulaire (Ajouter un fichier joint, Qualifier l'ampleur du probléme)
Geotrek mobile :
Dans un second temps, car couteux et complexe à mettre en œuvre (mode connecté/déconnecté...)
Budget Geotrek :
PNR PACA : une enveloppe via une MO du PNR Luberon (enveloppe exacte à préciser ultérieurement)
PNR GC quelques heures de TMA
PNE disposera peut être de fonds pour des évolutions à partir de 2018 ou 2019 (Alcotra, sous réserve).
Autres informations :
Comptes utilisateurs :
Pas de focntionnalité de création de comptes utilisateurs-pratiquants dans Geotrek
Il existe sur Suricate
> Pas d'interfaçage de comptes utilisateurs à prévoir dans le projet Geotrek / Suricate.
Cas particuliers des signalement éditoriaux :
> PNGC : besoin pour des retours sur les descriptifs / liste déroulante.
> PNR PACA : idem
> PNE : un intérêt pour ce type de signalement mais peu de retours à ce jour
Partage communautaire :
Demande des PNR PACA de créer, dans Geotrek, un espace de partage communautaire sur des contenus par les randonneurs. Cette demande est hors sujet par rapport aux signalements. Mais à garder pour les travax à venir de la comunauté Geotrek.
PNRGC :
37 signalements en 2 ans.
Utilisé comme un outil de collaboration avec les partenaires territoriaux pour faire remonter les problèmes de terrains
Le PNR a fait faire des développements récents dans le module de signalement pour rattraper des régréssions de la V1 > S'assurer de leurs intégrations sur une nouvelle version à publier sur la forge Geotrek.
Suricate :
Certains comités sportifs signalent des problèmes dans l'outil, mais ce n'est pas systématique.
Antoine dispose d'un budget mais il a de plus en plus de demande de "connexion". A l'avenir, il faudra que Suricate puisse gérer les niveaux autres que les Départements (piste cyclable de france, EPCI...). Une consultation est en cours sur ce que devrait être le prochain Suricate, clôturée début avril. Cette consultation impactera certainement nos travaux car il pourrait y avoir des évolutions de la BD de Suricate.
Dispose un peu de budget mais il faut harmoniser le tempo avec la livraison des nouveautés de Suricate (planning inconnu à ce jour).
Suites à donner :
> Antoine transmet un document sur les spécifications du web service de Suricate sur la base de celui mis en place avec l'EL
> Transmission de la convention de partenariat Suricate / Espace Loisir par Antoine
> Transmission de la version mise à jour du tableau d'analyse Suricate/Geotrek par le PNE
> Rédaction et proposition d'un trame de CCTP Geotrek (signalement) par PNRL après la mi avril
> Organiser une réunion physique (Gap ?) fin avril ou mai lorsque Antoine aura un retour sur le futur de Suricate et lorsque nous aurons une trame du CCTP Geotrek (signalement)
Bonne réception.
Pierrick

Pierrick NAVIZET Chargé de mission éco-tourisme et marque Parc national des Écrins Tél : +33 (0)4 92 40 20 61 http://www.grand-tour-ecrins.fr/